佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测

竞 投 文 件

发包人：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心（盖单位章）

竞投代理机构：广东托信项目管理有限公司（盖单位章）

联 系 人：谭小姐             联系电话: 0757-22209033

传真号码：0757-22209032      E-mail：1282236407@qq.com

2024年 04 月

目  录

第一章  竞投公告	1

第二章  竞投文件	7

第1节  竞投须知及竞投须知前附表	8

第2节  合同条款	22

第3节  竞标控制价	31

第4节 竞投响应文件格式	35

# 第一章  竞投公告

竞投公告

1.竞投条件

佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心作为佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期的发包人，建设资金来自财政资金。现对该项目的佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测进行公开竞投。

2.工程概况

2.1工程名称：佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测

2.3建设地点：顺德区北滘镇西南片区。

2.4建设规模：工程位于顺德区北滘镇西南片区，为新建道路项目，路线呈东西走向，本项目起点西接龙汇路，终点东接龙展路，设计车速为30kmh，道路路线总长902.947m，道路总宽 20m，双向4车道，道路等级为城市支路。

2.5服务周期：暂定为6个月，服务期自签订合同之日起至提交全部监测报告止。如监测服务期延长，相关费用由中选单位承担，发包人不因服务期的延长再支付任何费用。

2.6 本项目竞投控制价总价为：¥377660.00元（大写：人民币叁拾柒万柒仟陆佰陆拾元整）；

本项目竞投折率上下限为：最高折率（即竞投的折率上限）：85%；最低折率（即竞投的折率下限）：70%。

2.7服务内容：本项目W2-W16共15个沉井及顶管区间需要进行监测，在施工期间需对施工沿线周围重要的地下、地上建(构)筑物、地面道路等实施变形监测和巡视，并对可能发生的危及施工、周边环境安全的隐患或事故进行及时、准确的预报，以便及时采取有效措施消除隐患。监测项目布置按每管井设置2个支护结构测点，2个地表(道路)变形测点，1个水位测孔，2个周边管线；周边建筑、周边管线沉降；具体监测工程量以专家论证审批后监测方案及施工现场实施为准。

2.8承包方式：固定折率包干。

2.9 服务质量要求：符合《工程测量规范》(GB50026-2007)；《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)；《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)；《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)等国家、省现行有关标准、规范和规程。如果国家、省、地方或有关部门颁发了新的技术标准、规范或规定的，则按最新的文件执行。

3.竞投人资格要求

3.1 法人资格

竞投人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期；

3.2 资质要求

3.2.1竞投人具备行政主管部门颁发的以下其中一项资质，且资质证书应在有效期内：

（1）具备工程勘察综合类甲级资质；

（2）同时具备工程勘察岩土工程专业乙级或以上资质和工程勘察工程测量专业乙级或以上资质。

3.2.2本工程不接受联合体竞投。

3.3 竞投人需在广东省网上中介服务超市备案。

3.4 竞投人需提交针对本项目实施的监测方案（监测方案包括但不限于：监测技术人员的投入、相关设备的投入、监测过程管理、监测质量的保证等内容）。

3.5 对拟派项目负责人的资格要求

3.5.1对拟派项目负责人的资格要求：1人，须具有岩土或测量相关专业中级或以上职称。

3.5.2 需提供竞投人近期（扣除发布竞投公告当月往前顺推 6 月，即2023年10月至2024年 3 月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。

3.6 对竞投人企业的信誉要求

3.6.1竞投人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

3.6.2竞投人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

3.6.3竞投人企业在近三年内（自本项目竞投公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

3.6.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，竞投人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目竞投。

3.6.5根据《佛山市发展和改革局等 8 部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用【2019】1 号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的竞投人，不得参加投标。

3.6.6与发包人存在利害关系可能影响竞投公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞投。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关竞投均无效。

3.6.7 根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）的规定，对于被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施“限制其参与我市工程建设项目投标”的行政处罚，且仍处于限制投标期内的潜在投标人，以及被纳入全国安全生产联合惩戒“黑名单”和行业诚信系统管理“黑名单”进行管理的潜在竞投人，不得参加竞投。

3.6.8 发包人有权拒绝近两年内被认定有违法违规、失信等不良行为，或本单位履约评价不合格的单位参与竞投。

4.竞投资料获取

4.1竞投公告发布时间：2024年4月 1 日（北京时间）。

4.2如对本项目有竞投意向，可于竞投公告发布之日起在佛山市顺德区北滘镇政务网（http://www.shunde.gov.cn/sdbjz/tzgg/jyxx/）、广东托信项目管理有限公司网页（http://www.sdtuoxin.com/）查阅下载竞投文件等资料。

5.交易保证金

5.1本项目不收取交易保证金。

6.竞投响应文件的递交

6.1竞投响应文件递交的截止时间：2024年 4 月  11 日 14 时30分（北京时间），竞投人应于：2024年 4 月 11 日14时00分～14时30分（北京时间）内递交竞投响应文件。

6.2竞投响应文件递交地址：佛山市顺德区公共资源交易中心北滘分中心（北滘镇广教路1号慧聪家电城1座101号），逾期送达或未送达指定地点的竞投响应文件，发包人将不予受理。

6.3出席人员要求：

6.3.1竞投人代表必须是法定代表人（或其授权代理人）和项目负责人，项目负责人可以作为法定代表人的授权代理人，项目负责人必须到场。

6.3.2在竞投截止时间前，竞投人的法定代表人（或其授权代理人）和项目负责人必须到达竞投会议现场签到，并提供本人第二代居民身份证检查核对。由授权代理人（包括项目负责人作为授权代理人时）参与竞投的，需同时提供法定代表人签字或盖私章并加盖单位公章的授权委托书。如果未能提供发包人认可的身份证明文件和授权委托书的，发包人将有权拒绝其竞标。

6.3.3授权委托书中的授权代理人须与递交竞投响应文件的授权代理人为同一人，否则发包人有权不接收竞投响应文件。

7.发布公告

本次竞投公告同时在佛山市顺德区北滘镇政务网（http://www.shunde.gov.cn/sdbjz/tzgg/jyxx/）、广东托信项目管理有限公司网页（http://www.sdtuoxin.com/）发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市顺德区北滘镇政务网发布的为准。

8.其他

8.1 竞投人在竞投截止时间前，应通过佛山市顺德区北滘镇政务网（http://www.shunde.gov.cn/sdbjz/tzgg/jyxx/）、广东托信项目管理有限公司网页（http://www.sdtuoxin.com/）随时查看有关该工程竞投文件的澄清、补充、修改内容。竞投文件的澄清、补充、修改内容不一致时，以最后发出的文件为准。竞投文件的澄清、补充、修改文件一经在上述网站发布，视作已发放给所有竞投人，各竞投人应随时关注项目信息，否则，由此引起的一切后果由竞投人自行承担。

8.2 本次竞投采用的评审办法是合理低价法。

9.联系方式

发包人：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

办公地址：佛山市顺德区北滘镇蓬莱一路2号

联 系 人：黄先生             联系电话：0757-26335914

竞投代理机构：广东托信项目管理有限公司

办公地址：佛山市顺德区大良凤山西路23号新旺力商厦10楼1001室

联 系 人：谭小姐            联系电话：0757-22209033

传    真：0757-22209032     邮政编码：528300

- 第二章  竞投文件

- 第1节  竞投须知及竞投须知前附表

竞投须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测 |
| 2 | 建设地点 | 顺德区北滘镇西南片区 |
| 3 | 建设规模 | 工程位于顺德区北滘镇西南片区，为新建道路项目，路线呈东西走向，本项目起点西接龙汇路，终点东接龙展路，设计车速为30kmh，道路路线总长902.947m，道路总宽 20m，双向4车道，道路等级为城市支路。 |
| 4 | 竞投方式 | 公开竞投 |
| 5 | 质量标准 | 符合《工程测量规范》(GB50026-2007)；《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)；《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)；《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)等国家、省现行有关标准、规范和规程。如果国家、省、地方或有关部门颁发了新的技术标准、规范或规定的，则按最新的文件执行。 |
| 6 | 服务内容 | 本项目W2-W16共15个沉井及顶管区间需要进行监测，在施工期间需对施工沿线周围重要的地下、地上建(构)筑物、地面道路等实施变形监测和巡视，并对可能发生的危及施工、周边环境安全的隐患或事故进行及时、准确的预报，以便及时采取有效措施消除隐患。监测项目布置按每管井设置2个支护结构测点，2个地表(道路)变形测点，1个水位测孔，2个周边管线；周边建筑、周边管线沉降；具体监测工程量以专家论证审批后监测方案及施工现场实施为准。 |
| 7 | 服务期 | 暂定为6个月，服务期自签订合同之日起至提交全部监测报告止。如监测服务期延长，相关费用由中选单位承担，发包人不因服务期的延长再支付任何费用。 |
| 8 | 资金来源及工程款支付办法 | 工程建设资金：财政资金。 - 工程款支付办法：详见合同 |
| 9 | 竞投人资格要求 | 具体详见本工程竞投公告。 |
| 10 | 踏勘现场 | 发包人不组织踏勘现场活动，竞投人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘。 |
| 11 | 竞投答疑会 | 发包人不组织竞投预备会（答疑会），竞投人若存在竞投疑问，应在竞标截止日3天以前通过电子邮件（发邮件至1282236407@qq.com）或书面传真的方式传真至竞投代理单位（传真电话：0757-22209032）。竞投人传递的电子邮件或书面竞标疑问应列明竞标项目名称。 |
| 12 | 竞投控制价 | 本项目竞投控制价总价为：¥377660.00元（大写：人民币叁拾柒万柒仟陆佰陆拾元整） |
| 13 | 竞投报价 | 1、本项目竞投报价采用折率报价方式，竞投折率上下限为：最高折率（即竞投的折率上限）：85%；最低折率（即竞投的折率下限）：70%。竞投人的报价折率必须在此区间范围报价，且竞投折率必须唯一，否则为无效竞投。 2、竞投报价已包含了为完成本项目服务内容要求所产生的所有应预见及不可预见的费用,包括但不限于包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包与建设项目相关单位的协调所产生的费用以及本项目可能产生的风险等所有费用。 3、结算方式：详见监测服务合同。 |
| 14 | 交易保证金 | 本项目不设交易保证金。 |
| 15 | 履约保证金 | 本项目不设履约保证金。 |
| 16 | 投标有效期 | 为90日历天。（从竞投响应文件递交截止之日算起） |
| 17 | 竞投响应文件份数及封装 | 1、竞投响应文件份数： （1）资格审查资料：一式一份； （2）报价文件：一式一份。 2、竞投响应文件封装： （1）资格审查资料无须封装； （2）报价文件应装在密封袋内、加贴封条，并在封套封口处加盖竞投人单位公章，在封套上标记“报价文件”字样。具体详见“竞投须知”第20款。 |
| 18 | 竞投响应文件提交地点及截止时间 | 具体详见本工程竞投公告。 |
| 19 | 开标时间及地点 | 具体详见本工程竞投公告。 |
| 20 | 其他说明 | 本项目如有要求提供相关人员证书的，应符合以下条件，否则不予认可： 职称证书：①高级或以上职称证书核发机构为人社部门的，证书应盖有人社部门印章，才予以认可。如职称证书不是由人社部门核发，则应提供该职称证书核发机构（或该机构职称评审委员会）在省级或以上人社部门核准备案的证明资料，或获得职称人员在人社部门职称管理系统中登记的信息网页网址和截图的打印件，否则不予认可。 ②中级或初级职称核发机构应为人社部门或具有职称评审权的用人单位。证书应盖有人社部门或用人单位印章，才予以认可。如为用人单位核发的职称证书，还须提供该用人单位在人社部门的授权文件或核准备案证明，否则不予认可。 ③境外地区注册机构核发的人员职称证书，不予认可。 |
|  |  | 基坑工程施工前，中选单位应编制监测方案，并对监测方案进行专家论证，中选单位应按论证意见完善监测方案，论证会相关费用由中选单位承担。 根据住建部要求，组织深基坑专家论证会的深基坑项目均需纳入系统管理，深基坑工程在组织专家论证会前需在系统中开具账号，并配备系统接入必要硬件设备。设备包括：面部识别考勤设备、基坑专用摄像头、10M以上的固定IP光纤宽带或4G无线APN网卡。本项目合同价已包含系统接入及必要硬件设备的全部费用，发包人将不再另外支付相关费用。 |

竞 投 须 知

一、总则

1．工程说明

1.1 本竞投项目说明详见本须知前附表第1项至第5项。

1.2 本竞投项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《北滘镇城建和水利工程建设中心小额建设工程及相关的配套服务项目发包管理办法》（等有关法律、法规和规章，通过公开竞投方式选定承包人。

1.3建设规模：详见本须知前附表第3项。

2．服务内容及服务期

2.1 本竞投项目的服务内容详见本须知前附表第6项。

2.2 本竞投项目的服务期详见本须知前附表第7项。

3．资金来源及工程款支付办法

3.1 本竞投项目资金来源详见竞投须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目服务合同项下的合理支付。

3.2本竞投款支付办法详见竞投须知前附表第8项。

4．合格的竞投人

4.1 竞投人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

5．竞投会议

5.1发包人或其委托的竞投代理机构将不召开竞投会议。

6．踏勘现场

6.1发包人不组织踏勘现场活动，竞投人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制竞投响应文件和签署合同所涉及现场的资料，竞投人须自行承担踏勘现场的费用。

6.2 发包人向竞投人提供的有关现场的数据和资料，是发包人现有的能被竞投人利用的资料，发包人对竞投人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3竞投人可为踏勘目的进入发包人的项目现场，但竞投人不得因此使发包人承担有关的责任和蒙受损失。竞投人应承担踏勘现场的责任和风险。

7．竞投答疑会

7.1发包人不组织竞投预备会（答疑会），竞投人若存在竞投疑问，应在竞投截止日3天前通过电子邮件（发邮件至1282236407@qq.com）或书面传真的方式传真至竞投代理单位（传真电话：0757-22209032）。

8．竞投费用

8.1 竞投人应承担其参加本竞投活动自身所发生的费用，如发包人认为需要对竞投人作出一定补偿的除外。

二、竞投文件

9．竞投文件的组成

9.1 竞投文件包括下列内容：

第1节  竞投须知前附表及竞投须知

第2节  合同条款

第3节  竞标控制价

第4节  竞投响应文件格式

9.2 除9.1内容外，在规定时间内发包人以书面形式发出的对竞投文件的澄清或修改内容，均为竞投文件的组成部分，对发包人和竞投人起约束作用。

10．竞投文件的澄清、修改或补充

10.1竞投人若对竞投文件有任何疑问，应于竞投截止日期前3日以书面形式向发包人提出澄清要求，以电子邮件的方式发至竞投代理单位；无论是发包人根据需要主动对竞投文件进行必要的澄清，或是根据竞投人的要求对竞投文件做澄清，发包人都将于投标截止时间2日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有竞投人发送。

10.2当竞投文件、竞投文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

11.为使竞投人在编制竞投响应文件时有充分的时间对竞投文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如有必要，发包人将酌情延长提交竞投响应文件的截止时间，具体时间将在竞投文件的修改、补充通知中予以明确。

三、竞投响应文件的编制

12．竞投响应文件的语言及度量衡单位

12.1 竞投响应文件和与竞投有关的所有文件均应使用中文。

12.2 除工程规范另有规定外，竞投响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13．竞投人需按本须知第4节的要求编制竞投响应文件。

14．竞投响应文件的组成

14.1竞投响应文件内容 (格式见第二章第4节）。

一、报价文件：

（1）竞投函

二、资格审查资料

（1）诚信投标承诺书

（2）资格审查强制性条件资料

（3）企业信誉状况

（4）法定代表人身份证明书

（5）授权委托书

（6）监测方案

15．竞投报价

15.1竞投人应根据本竞投文件规定的工作内容和计划工作量自行测算工程监测费用并按第4节中的要求进行报价。

15.2发包人设有竞投控制价的，竞投人的竞投报价不得超过竞投控制价，竞投控制价及其计算方法在竞投人须知前附表中载明。

15.3竞投报价方式见竞投人须知前附表，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.4竞投人的竞投报价，应是完成竞投范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

15.5竞投人可先到工地踏勘以充分了解工程场地和相关的周边环境情况以及任何其他足以影响竞投报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或服务周期延长申请将不被批准。

16．竞投货币

16.1 本工程竞投报价采用的币种为人民币。

17．投标有效期

17.1 投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞投文件要求的竞投响应文件均保持有效。

17.2 在特殊情况下，发包人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向竞投人提出延长投标有效期的要求，对此要求竞投人须以书面形式予以答复。竞投人可以拒绝发包人这种要求。同意延长投标有效期的竞投人既不能要求也不允许修改其竞投响应文件。

18.交易保证金（本项目不要求提交交易保证金）

18.1竞投人在递交竞投响应文件的同时，应按竞投人须知前附表规定的金额、担保形式和第4节“竞投响应文件格式”规定的格式递交交易保证金，并作为其竞投响应文件的组成部分。

（1）竞投人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交交易保证金。

（2）竞投人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交交易保证金。

18.2 竞投人不按本章第18.1项要求提交交易保证金的，竞投代理将否决其竞投。

18.3 交易保证金的有效期与退还

（1）交易保证金在竞投响应文件有效期内保持有效；

（2）发包人应当在确定中标候选人后，退回中标候选人以外的竞投人；

（3）中标人的交易保证金自动转换为履约保证金（本项目不适用）。

18.4 有下列情形之一的，交易保证金将不予退还：

（1）竞投截止后竞投人撤销其竞投响应文件的；

（2）中标人无正当理由不与发包人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向发包人提出附加条件的；

（4）中标人不按照竞投文件要求提交履约保证金的。

19．竞投响应文件的份数和签署

19.1 竞投人应按本须知前附表规定的份数提交竞投响应文件。

19.2 竞投响应文件（包括资格审查资料、报价文件）的须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

19.3竞投文件提供的竞投响应文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由竞投人的法定代表人或其授权代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）并加盖竞投人公章（不得使用其他代章）。

19.4 除竞投人对错误处须修改外，全套竞投响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞投人加盖竞投人的印章或由竞投响应文件签字人签字或盖章。

四、竞投资料的提交

20．竞投资料的装订、密封和标记

20.1竞投响应文件应装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。如竞投响应文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。

20.2资格审查资料无须封装；报价文件应装在密封袋内,密封袋的封口处应加盖竞投人公章，并在密封袋上注明：

（1）发包人名称：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心；

（2）竞投人名称：                        ；

（3）佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测（报价文件）

（4）        年    月    日   时   分开标，此时间以前不得开封。

20.3 如果竞投响应文件没有按规定装订和加写标记及密封，发包人将拒收或者告知竞投人，发包人将不承担竞投响应文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的竞投响应文件将予以拒绝，并退还给竞投人。

21．竞投响应文件的提交

21.1 竞投人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交竞投响应文件。

22．竞投响应文件提交的截止时间

22.1 竞投响应文件的截止时间见本须知前附表规定。

22.2 发包人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交竞投响应文件的截止时间。在此情况下，竞投人的所有权利和义务以及竞投人受制约的截止时间，均以延长后新的竞投截止时间为准。

23．迟交的竞投响应文件

23.1 发包人在本须知规定的竞投截止时间以后收到的竞投响应文件，将不予开启。

24．竞投响应文件的补充、修改与撤回

24.1 竞投人在提交竞投响应文件以后，在规定的竞投截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的竞投响应文件，并以书面形式通知发包人。补充、修改的内容为竞投响应文件的组成部分。在竞投截止时间之后，竞投人不得补充、修改竞投响应文件。

24.2 竞投人对竞投响应文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在竞投响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

五、开标

25. 发包人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标。

26. 按规定提交合格的撤回通知的竞投响应文件不予开封。

27. 开标程序

27.1宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

27.2公布在竞投截止时间前递交竞投响应文件的竞投人名称；

27.3发包人代表（或竞投代理机构）随即在现场按竞投文件的规定对竞投人的资格进行审查。

27.4 发包人代表（或竞投代理机构）现场公布资格审查结果。不通过现场资格审查的竞投人不得参与本次竞投的后续开标程序，并当场原封退还其报价文件。

27.5由竞投人代表检查通过资格审查的报价文件密封情况，并当场宣布密封情况；

27.6 发包人代表（或竞投代理机构）公布本项目竞投上限价、下限价等，随后当众开启符合要求的报价文件，并公布竞投人名称、份数、竞投报价等相关内容，并记录在案；

27.7 发包人代表确定中选人。各有效竞投人的竞投报价由低到高排序，确定报价最低的单位为中选人；如最低报价单位多于一家，则采用抽签方式在最低报价单位中随机抽选一家单位作为中选人。

27.8竞投人代表确认开标结果。竞投人对开标结果有异议的，应当现场提出，否则，视为确认开标结果。

27.9 开标结束。

28．关于资格审查文件的审查

28.1 竞投人提交的资格审查文件有下列情况之一的，为无效响应，将不能获得竞投资格：

（1）竞投人不符合竞投文件规定的资格条件的；

（2）资料不齐全或不符合规定的；

（3）未按竞投响应文件格式规定要求签字或盖章；

（4）未按照规定的格式填写，出现更改和关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（5）竞投人递交两份或多份内容不同的资格审查文件；

（6）竞投人相互串通竞投；

（7）附有发包人不能接受的条件；

（8）出现相关招标投标法律法规规章中规定的属于废标的其它情况。

注：参与竞投人有下列情形之一的，经发包人、代理机构查实，视作串通竞投，并纳入失信名单处理：

- （1）不同竞投单位的竞投文件内容存在非正常一致的；

- （2）不同竞投单位的竞投文件错漏之处一致的；

（3）不同投标单位的竞投报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同竞投单位的竞投文件相互混装的；

（5）不同竞投单位委托同一人参与竞投的。

28.2资格审查文件细微偏差是指资格审查文件在实质上响应竞投文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞投人造成不公平的结果。细微偏差不影响资格审查文件的有效性。

28.3资格审查文件的澄清

28.3.1为有助于资格审查文件的审查、评价和比较，竞投代理可以书面形式要求竞投人对资格审查文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，竞投人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出资格审查文件的范围或改变资格审查文件的实质性内容。

- 29.关于报价文件的审查

29.1竞投人提交的报价文件有下列情况之一的，为无效响应：

（1）竞投报价高于竞投折率上限或低于竞投折率下限；

（2）未按竞投响应文件格式规定要求签字或盖章；

（3）未按照规定的格式填写，出现更改和关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（4）竞投人在一份报价文件中对同一竞投项目出现两个或多个报价；

（5）附有发包人不能接受的条件；

（6）出现相关招标投标法律法规规章中规定的属于废标的其它情况。

- 29.2算术错误修正

竞投代理将对确定为实质上响应竞投文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的折率和用文字表示的折率不一致时，应以文字表示的折率为准；

（2） 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞投响应文件的竞投报价，竞投人同意后，调整后的竞投报价对竞投人起约束作用。如果竞投人不接受修正后的报价，则其竞投将被拒绝。

30．评审办法

30.1本项目评审办法采用合理低价法。

30.2竞投代理现场宣读审查合格的单位为有效的竞投人。

30.3各有效竞投人的竞投报价由低到高排序，确定报价最低的单位为中选人；如最低报价单位多于一家，则采用抽签方式在最低报价单位中随机抽选一家单位作为中选人。

31.评标结果公示

31.1 评标结果得出后，将在佛山市顺德区北滘镇政务网、广东托信项目管理有限公司网页公示，公示期不少于2个工作日。

31.2 公示期间，无任何单位或个人以书面形式提出异议的，发包人对中选通知书予以确认，并由竞投代理机构向中选人发出中选通知书。

31.3 公示期间，若有利害关系单位或个人对中选结果提出书面异议或投诉的，由发包人的招标领导小组牵头组织调查处理。所提出的异议或投诉对中选结果不构成实质性影响的，调查处理工作原则上不应妨碍竞投工作推进；否则，应暂停竞投程序，经调查核实导致中选结果发生改变的，应重新按照规定程序公示中选结果。

31.4 经开标定标后，中选单位无正当理由放弃中选资格的，发包人没收其竞投保证金（如有），给发包人造成的损失超过竞投保证金金数额的，对超过部分可以要求赔偿。同时，项目所在镇行业主管部门可将其不良行为记入信誉档案，并根据情节的轻重，取消其半年至3年内参加项目所在镇、村两级依据相关规定进行招标的项目的竞投资格。并将相关情况如实上报区、镇国土城建和水利局。

32.重新竞投

有下列情形之一的，发包人将重新组织竞投：

（1）竞投截止时间止，递交竞投响应文件的竞投人为0个的；

（2）通过资格审查或符合报价规定的竞投人为0个的；

（3）经竞投代理评审后否决所有竞投的。

六、合同的授予

33．中选通知书

33.1中选人凭本单位出具的授权委托书到竞投代理机构处领取中选通知书，否则按中选人放弃中选资格。

34．合同授予标准

34.1本项目的服务合同将授予本项目的中选人。

35．合同协议书的签订

35.1发包人将于中选通知书发出之日起30日内，按照竞投文件和中选人的竞投响应文件与中选人订立书面服务合同。如中选人无正当理由不与发包人订立合同，发包人可以视为中选人自动放弃中选，发包人将废除授标，中选人还应当对给发包人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。发包人和中选人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2 中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让（转包）给他人。

35.3（本项目不适用）在签订合同后，中选人应按竞投人须知前附表第15项规定的金额、形式和竞投文件第2节“合同条款”规定的格式向发包人提交履约保证金。

35.4（本项目不适用）中选人不能按规定向发包人提交履约保证金的，视为放弃中标，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对发包人的损失承担赔偿责任。

七、其它

36.竞投单位弄虚作假骗取中选，给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

37.如在合同期内，中选单位自行停止合约或违反合同有关规定的，纳入履约评价体系处理。

38.其他要求具体详见服务合同条款。

- 第2节  合同条款

合同编号：

监测服务合同

项目名称：佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测

甲方（委托方）：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

乙方（受托方）：

签订地点：     佛山市顺德区北滘镇

签订日期：        年        月        日

甲方（委托方）： 佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

乙方（受托方）：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下监测服务有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1.项目名称：佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测

2.监测范围及内容：本项目W2-W16共15个沉井及顶管区间需要进行监测，在施工期间需对施工沿线周围重要的地下、地上建(构)筑物、地面道路等实施变形监测和巡视，并对可能发生的危及施工、周边环境安全的隐患或事故进行及时、准确的预报，以便及时采取有效措施消除隐患。监测项目布置按每管井设置2个支护结构测点，2个地表(道路)变形测点，1个水位测孔，2个周边管线；周边建筑、周边管线沉降；具体监测工程量以专家论证审批后监测方案及施工现场实施为准。

3.技术标准：现行有效的国家标准、行业标准、项目所在地地方标准以及相应的规范、规程。

4.其他技术要求：

二、合同期限

1.入场监测时间：乙方在收到甲方现场监测通知后3日内入场实施监测。

2.服务周期：暂定为6个月，服务期自签订合同之日起至提交全部监测报告止。如监测服务期延长，相关费用由乙方承担，甲方不因服务期的延长再支付任何费用。

3.成果交付时间：每个管井自入场监测之日起_____日历天内完成全部监测内容并将全部监测报告及有关成果资料交付甲方。

4.因非乙方原因导致合同期限延误或者监测工作暂停的，乙方应在该情形发生后3日内书面通知甲方，经甲方审核后合同期限可相应顺延，由此增加的费用甲方无需另行承担及支付。

5.因乙方原因导致合同期限延误的，合同期限不予顺延，乙方应继续履行合同义务，并承担逾期违约责任。因乙方原因导致工作暂停的，如乙方在收到甲方复工通知后7日内仍未复工的，甲方有权解除合同，在此情况下甲方无需支付任何费用，且乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金。

三、合同价款

1.根据计费标准：本项目的竞投控制价，本项目监测费用暂定为：¥           （大写：人民币           ），中选折率为：      %（大写：百分之           ），计算方式如下：监测费用= 竞投控制价×中选折率。

2.本项目采用固定折率包干。本工程监测费用已包含了为完成本项目服务内容要求所产生的所有应预见及不可预见的费用,包括但不限于包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包与建设项目相关单位的协调所产生的费用以及本项目可能产生的风险等所有费用。

3.结算时，须以甲方审定的本项目实际发生工作量为计费额，乘以中选折率计算本项目工程监测费结算价。

有关计算公式及说明如下:

工程监测费结算价=经甲方审定的本项目实际发生工作量×对应的综合单价（详见本项目的竞投控制价）×中选折率

- 4.如有新增监测内容发生的，应按新增后并经甲、乙双方书面确认的监测内容据实进行结算。除按上述费用标准和新增工作量结算的费用外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。新增监测内容的综合单价的确认：如竞投控制价中有类似综合单价的，按竞投控制价中相应清单项目的综合单价乘以中选折率；如竞投控制价中无类似清单项目综合单价的，则按甲方（或甲方委托的第三方造价单位）审定的单价乘以中选折率。

- 5.若实际完成所有监测工作的计量总价低于签约合同价的，按实际工作量进行结算；若实际完成监测工作的计量总价高于签约合同价的，则按签约合同价结算。

6.本项目监测费用在合同实施期间不因工程的工期延长等因素而调整。

四、付款方式

1.完成深基坑监测方案论证会并提交专家论证意见后，可向甲方申请支付至暂定合同价的30%；

2.基坑完成回填施工后，甲方收到乙方递交的请款申请书并审核通过后30个工作日内支付，支付至暂定合同价的60%；

3.监测工作完成以及所有监测资料移交完毕且结算手续完善后，经甲方审核通过后30个工作日内支付至监测费结算价的100%；

4.甲方付款前，乙方应提供等额有效的合法发票，否则甲方有权迟延履行支付义务；

5.乙方对政府部门付款的相关程序表示理解，因项目使用的是财政资金，甲方在规定的付款时间内向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的，即视为甲方已履行付款义务。若因审计流程或手续而造成项目支付进度合理延迟而导致逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

五、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方有权依照合同约定对乙方履约行为实施监督，并对乙方提交的监测成果予以验收。甲方有权要求乙方对不符合甲方或本合同要求的监测报告进行修改或重新监测，出具监测报告。

（2）甲方应对乙方满足技术质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付监测费用。

（3）甲方应向乙方提供的资料：

（4）甲方应为乙方现场监测提供必要的便利条件，协助与监测作业有关的外部关系协调，确保现场条件满足监测要求。

（5）甲方有权对乙方派出的项目工作人员进行业务测验和工作考核，对于不称职或严重失职的乙方人员，甲方有权要求限期更换。

（6）有权否定乙方工作人员做出的损害甲方利益的任何决定和行为，并有权向乙方索赔和追究法律责任。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方应按照法律法规、相关技术标准规定和本合同约定以及甲方要求实施监测，按时按质按量提交监测成果文件，对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

（2）乙方应交付的监测成果文件：

（3）乙方应接受甲方的监督和对成果文件的审查，如乙方提交的成果文件存在质量问题或不符合要求，乙方应在收到甲方通知之日起7日内进行修改完善并重新提交修改后的成果文件，相关费用由乙方承担。经过2次修改完善仍然不符合要求的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

（4）乙方在监测过程中应采取有效的安全防护措施，避免对周围环境、监测对象以及原有房屋、道路、桥梁等建构筑物或地上附着物造成损坏。因监测活动导致的任何人身财产损失及法律责任由乙方自行承担。

（5）乙方应对其工作人员的行为负责，做好工作人员施工安全、工资及福利保障，保证其工作人员遵守甲方的规章制度，承担有关资料保密义务。乙方工作人员因监测工作导致的任何人身财产损失及法律责任由乙方自行承担。

（6）乙方对履行合同有关的全部资料及履行合同过程中知悉的甲方的全部信息负有保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三方提供、转让或泄露，未经甲方书面同意，乙方不得将其所提交的成果文件及其他资料用于本合同以外的其他用途，否则应对甲方损失承担全额赔偿责任。

（7）未经甲方书面同意，乙方不得擅自将项目监测工作转包或分包，否则甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。同时，乙方应对该第三方的行为承担连带责任。

（8）当监测数据超过报警值（变形绝对值、变形速率或者内力等其中之一）或巡视检查发现基坑或周边环境出现危险征兆（基坑渗漏、流/涌沙、周边环境出现裂缝、沉陷等）时，应及时向项目建设单位、监理单位、施工单位、基坑设计单位和建设工程质量安全监督站报告即快报，先口头报告（采用电话、短信等快速通知方式），再提交书面报告，同时加密监测，了解其进一步的变化情况和进一步采取措施后的效果。

（9）配合本项目设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如监测成果的解释、现场实际问题的处理、施工过程的回访等。

（10）基坑工程施工前，乙方应编制监测方案，并对监测方案进行专家论证，乙方应按论证意见完善监测方案，论证会相关费用由乙方承担。

（11）根据住建部要求，组织深基坑专家论证会的深基坑项目均需纳入系统管理，深基坑工程在组织专家论证会前需在系统中开具账号，并配备系统接入必要硬件设备。设备包括：面部识别考勤设备、基坑专用摄像头、10M以上的固定IP光纤宽带或4G无线APN网卡。本项目合同价已包含系统接入及必要硬件设备的全部费用，甲方将不再另外支付相关费用。

六、知识产权

1.乙方保证提交的全部监测成果及资料具备完整知识产权或拥有合法知识产权，不存在任何侵权纠纷。对因乙方原因发生侵犯知识产权行为而引起的索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，甲方因此遭受损失的，乙方应承担全额经济赔偿责任。同时，甲方有权要求乙方全额退还已收取的全部监测费。

2.乙方提交的监测成果文件的知识产权归甲方所有。

七、违约责任

1.乙方因自身原因存在未按规定时间入场监测或者逾期交付监测成果等情形的，每逾期一日按合同价款的0.5‰向甲方支付违约金，违约金可直接在合同款项中扣除，逾期超过15日的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

2.因监测成果文件的错误或瑕疵造成甲方损失的，乙方应免收监测费用并承担由此产生的责任与甲方的全部损失。

3.乙方抄袭施工单位或监理单位的监测数据的，或监测数据造假，导致监测结果不真实的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

4.乙方或乙方工作人员不具备相应监测所需资质的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

- 5.乙方工作人员严重失职造成重大工程事故，或由于乙方工作人员监测失误，造成工程损害或延误工期的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

6.乙方因自身原因要求终止或解除合同的，甲方无需向乙方支付任何费用且乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

5.因乙方违约导致甲方因此主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、财产保全担保费、律师费等）均由乙方承担。

6.甲方逾期支付监测费用的，每逾期一日应按应付未付金额的0.5‰向乙方支付违约金。

7.因甲方原因或其他非乙方原因导致合同终止或解除的，如乙方尚未履行合同义务，甲方无需向乙方支付任何费用，如乙方已开始履行合同义务，甲方应根据乙方的实际工作量支付监测费用。

八、不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力事件发生后三日内向对方通报，在取得有关机构的不可抗力证明并经对方确认后，允许延期履行、变更或解除合同，并根据情况部分或全部免除违约责任。

九、争议解决

本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，协商解决不成的，则任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十、其他事项

1.本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2.本合同自甲乙双方法定代表人签字（或盖印章）且盖单位公章后生效。本合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签署双方：

甲方：                                     乙方：

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

开户名：

经办人：                                    账号：

开户行：

- 第3节  竞标控制价

| 佛山市顺德区北滘镇横五路一期工程基坑监测报价（超5m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 材料及埋设 | 测点数（个） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 建点费 | 基坑顶部水平及垂直位移测点 | 30 | / | 250 | 7500.00 |  |
|  | 地面沉降测点 | 30 | / | 250 | 7500.00 |  |
|  | 地下水位 | 15 | / | 2220 | 33300.00 | 深10m |
|  | 周边房屋建筑沉降 | 32 | / | 250 | 8000.00 |  |
|  | 周边管线沉降 | 26 | / | 250 | 6500.00 |  |
|  | 基准点 | 3 | / | 3500 | 10500.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 73300.00 |  |
| 实物工作费 | 监测 | 测点个数 | 监测次数 | 单价（元） | 金额（元） |  |
|  | 基坑顶部水平位移监测 | 30 | 25 | 42 | 31500.00 | 监测工期约1.5个月/管井；管井开挖深度开挖深度<1/3H , 1次/2天;1/3H<开挖深度<2/3H，1次/2天；开挖深度>2/3H , 1次/1天；底板完成后7天内，1次/1天；底板完成后7-14天内，1次/3天；底板完成后14-28天内，1次/5天；底板完成28天后，1次/7天；暂估约需监测25次； |
|  | 基坑顶部垂直位移测点 | 30 | 25 | 62 | 46500.00 |  |
|  | 地面沉降测点 | 30 | 25 | 50 | 37500.00 |  |
|  | 地下水位 | 15 | 25 | 200 | 75000.00 |  |
|  | 周边房屋建筑沉降 | 32 | 25 | 50 | 40000.00 |  |
|  | 周边管线沉降 | 26 | 25 | 50 | 32500.00 |  |
|  | 小计2 |  |  |  | 263000.00 |  |
| 技术工作费 | 技术工作费∑×22% |  |  |  | 41360.00 |  |
|  | 合计1 |  |  |  | 377660.00 |  |
| 附注：1、监测费用参考《工程勘察设计收费标准》2002版（4.2-3）建点费收费参考收费标准总则1.0.12，按市场价及原《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费标准指导价》协商报价，按统一下浮系数（下浮25%）计取。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、监测工程量包括Ｗ2-Ｗ16共15个沉井及顶管区间，监测项目布置按每管井设置2个支护结构测点，2个地表（道路）变形测点，1个水位测孔，2个周边管线；周边建筑、周边管线沉降为暂定工程量；具体监测工程量以专家论证审批后监测方案及施工现场实施为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、根据住建部关于“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管要求和市委、市政府关于建设工程实现网格化监管的总体目标。2016年9月1日起组织深基坑专家论证会的深基坑项目均需纳入系统管理，深基坑工程在组织专家论证会前需在系统中开具账号，并配备系统接入必要硬件设备。设备包括：面部识别考勤设备、基坑专用摄像头、10M以上的固定IP光纤宽带或4G无线APN网卡。上述各项费用已包含系统接入及必要硬件设备的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |

| 附表1 监测点工程量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测 项目 顶管井 编号 | 支护结构顶部水平位移 | 支护结构顶部竖向位移 | 周边地表沉降监测 | 周边管线沉降监测 | 周边建筑沉降监测 | 周边地下水位 | 深层水平位移 | 备注（开挖深度m） |
| 1 | W2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.129 |
| 2 | W3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.39 |
| 3 | W4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.26 |
| 4 | W5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.13 |
| 5 | W6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.12 |
| 6 | W7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| 7 | W8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.58 |
| 8 | W9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 9 | W10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.39 |
| 10 | W11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.48 |
| 11 | W12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6.72 |
| 12 | W13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.01 |
| 13 | W14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.35 |
| 14 | W15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7.38 |
| 15 | W16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.73 |
| 监测项目点数 |  | 30 | 30 | 30 | 26 | 32 | 15 | 0 |  |
| 监测点总数 |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第4节 竞投响应文件格式

佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测

报价文件

竞投人：                     （盖单位公章）

年    月     日

竞  投  函

致：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

1．我方已仔细研究了佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测竞投文件的全部内容，愿意以（大写）百分之          （小写）       % 的竞投折率，按合同约定及竞投文件等有关规定提供服务。我方完全理解并接受竞投文件中所规定的服务费用的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（竞投响应文件截止之日起90天）内不修改、撤销竞投响应文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的竞投文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本竞投响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞投人：                                                 （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

邮政编码：               电话：                传真：

日期：          年       月       日

佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测

资格审查资料

竞投人：                     （盖单位公章）

年    月     日

目  录

- 诚信投标承诺书

- 资格审查强制性条件资料

- 企业信誉状况声明

- 法定代表人身份证明书

- 授权委托书

六、监测方案

一、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致：        （发包人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

- 本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加           项目的竞投。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成分。

三、本单位近三年（自竞投公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约、重大工程质量问题以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯发包人或其他竞投人的正当权益。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受发包人及行业行政主管部门按照有关规定进行的处理（处罚）。

竞投人：                             （盖公章）

法定代表人：                            （签字）

年      月    日

二、资格审查强制性条件资料

| 序号 | 项目内容 | 合格条件标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期； |
| 2 | 企业资质 | 竞投人具备行政主管部门颁发的以下其中一项资质，且资质证书应在有效期内： （1）具备工程勘察综合类甲级资质； （2）同时具备工程勘察岩土工程专业乙级或以上资质和工程勘察工程测量专业乙级或以上资质；3 |
| 4广东中介超市备案需在广东省网上中介服务超市备案。 | 监测方案 | 需提交针对本项目实施的监测方案（监测方案包括但不限于：监测技术人员的投入、相关设备的投入、监测过程管理、监测质量的保证等内容）； |
| 5 | 项目负责人 | 1.对拟派项目负责人的资格要求：1 人，须具有岩土或测量相关专业中级或以上职称。 2.需提供竞投人近期（扣除发布竞投公告当月往前顺推6月，即2023年10月至2024年3月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。 |
| 6 | 企业信誉 | 提交企业信誉状况声明。 |
| 7 | 竞投人代表 | 竞投人法定代表人或其授权代理人： - 法定代表人提供有效的身份证明书及身份证复印件； - 授权代理人提供有效的授权委托书及身份证复印件。 |

注：1、本表后须提供企业的营业执照、企业资质、广东省网上中介服务超市备案相关证明材料、拟派项目负责人相关证明文件（包括身份证、职称证书、社保证明）复印件并加盖竞投人公章。

2、提供的资料必须清晰、明辨，否则竞投人须自行承担后果。

3、有关竞投人信誉状况的声明，须提交原件并加盖竞投人公章。竞投人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为竞投代理的评标参考，但不作为最终评审依据。竞投代理及发包人有权就竞投人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其竞投，同时竞投人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4、如竞投人提供了虚假的证明材料，一经查实，发包人将依法追究相应的责任。

三、企业信誉状况声明

企业信誉状况声明

致：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：

一、本单位近三年（自竞投公告发布之日上溯）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约的情况。

二、本单位没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

三、本单位未被佛山市中级法院列为失信被执行人。

四、本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。

五、本单位未因安全生产责任问题被应急管理部门、行业行政主管部门限制参加投标。

本单位不会向发包人、竞投代理故意隐瞒上述情况的相关信息。

竞投人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：       年   月   日

四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

竞投人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                           （竞投人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞投人：               （盖单位章）

日期：       年     月     日

附：本证明书后附法定代表人的第二代身份证（正、反面）复印件并加盖单位章。

五、授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （竞投人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。该代理人为我单位参加佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测项目竞投的直接责任人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改佛山市顺德区北滘镇西南片区市政道路横五路道路工程一期——基坑监测（项目名称）竞投响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

竞投人：                   （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

代理人联系电话：

日期：      年     月     日

注：1、竞投人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知竞投人，否则由此引起的一切后果由竞投申请人承担。

2、本授权委托书后必须附上被授权人的第二代身份证（正、反面）复印件并加盖单位章。

- 六、监测方案

竞投人需提交针对本项目实施的监测方案，内容包括但不限于：监测技术人员的投入、相关设备的投入、监测过程管理、监测质量的保证等。格式由竞投人自拟。