佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计

竞 投 文 件

发包人：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心（盖单位章）

竞投代理机构：广东托信项目管理有限公司（盖单位章）

联 系 人：谭小姐             联系电话: 0757-22209033

传真号码：0757-22209032      E-mail：1282236407@qq.com

2024年 05 月

目  录

第一章  竞投公告	2

第二章  竞投文件	8

第1节  竞投须知及竞投须知前附表	9

第2节  合同条款	23

第3节 竞投响应文件格式	32

# 第一章  竞投公告

# 竞投公告

1.竞投条件

佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心作为佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程的发包人，建设资金来自财政资金。现对该项目的设计进行公开竞投。

2.工程概况

2.1工程名称：佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计

2.3建设地点：顺德区北滘镇。

2.4建设规模：北滘镇林头片区出让地块 07-01-07地块已基本完成建设，目前地块周边未有相关配套道路，需对地块周边路网进行建设。该项目位于07-01-07地块西北侧，地铁3号线东南侧，道路面积约4705平方米，总长约320米，道路等级为城市支路，共含3条规划道路，其中南北向主路宽度15米，东西向规划路宽度均为12米。建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、海绵城市等。

2.5服务周期：暂定为 30 天，收到甲方提供的前期资料后30天内。

2.6 本项目竞投控制价总价为：¥250000.00元（大写：人民币贰拾伍万元整）；

本项目竞投折率上下限为：最高折率（即竞投的折率上限）：85%；最低折率（即竞投的折率下限）：70%。

2.7服务内容：初步设计（含协助报审手续、概算编制）、施工图设计（含协助报审手续）、工程施工期间的设计服务、竣工验收服务、协助完成规划报建、施工报建、配合完成交工资料及竣工资料等内容。

2.8承包方式：固定折率包干。

2.9 服务质量要求：满足下一阶段设计或施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求。

3.竞投人资格要求

3.1 法人资格

竞投人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期；

3.2 资质要求

3.2.1竞投人具备行政主管部门颁发的以下其中一项资质，且资质证书应在有效期内：

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）工程设计市政行业乙级或以上资质；

（3）工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级或以上资质；

（4）工程设计市政行业（道路工程）专业丙级或以上资质。

3.2.2本工程不接受联合体竞投。

3.3 竞投人需在广东省网上中介服务超市备案。

3.4 对竞投人项目团队的要求

3.4.1 对拟派项目负责人的资格要求

3.4.1.1对拟派项目负责人的资格要求：1人，须具有市政相关专业中级或以上职称。

3.4.1.2 需提供竞投人近半年（扣除发布竞投公告当月往前顺推 6 月，即2023年11月至2024年 4 月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。

3.4.2 竞投人须提供项目团队的组织架构图及相关人员资料。

3.5 对竞投人企业的信誉要求

3.5.1竞投人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

3.5.2竞投人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

3.5.3竞投人企业在近三年内（自本项目竞投公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

3.5.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，竞投人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目竞投。

3.5.5根据《佛山市发展和改革局等 8 部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用【2019】1 号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的竞投人，不得参加投标。

3.5.6与发包人存在利害关系可能影响竞投公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞投。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关竞投均无效。

3.5.7 根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）的规定，对于被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施“限制其参与我市工程建设项目投标”的行政处罚，且仍处于限制投标期内的潜在投标人，以及被纳入全国安全生产联合惩戒“黑名单”和行业诚信系统管理“黑名单”进行管理的潜在竞投人，不得参加竞投。

3.5.8 发包人有权拒绝近两年内被认定有违法违规、失信等不良行为，或本单位履约评价不合格的单位参与竞投。

3.6 对竞投人企业完成过的业绩要求

竞投人自2021年1月1日起至竞投响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准）承担至少1项市政道路项目设计业绩。

注：竞投人须提供合同协议书关键页复印件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供其他证明材料（如中标通知书或业主证明或初步设计批复证明或施工图审查证明或立项批复或政府部门相关证明等）。所有提供的资料复印件均需加盖投标人单位公章。

4.竞投资料获取

4.1竞投公告发布时间：2024年5月27日（北京时间）。

4.2如对本项目有竞投意向，可于竞投公告发布之日起在佛山市顺德区北滘镇政务网（http://www.shunde.gov.cn/sdbjz/tzgg/jyxx/）、广东托信项目管理有限公司网页（http://www.sdtuoxin.com/）查阅下载竞投文件等资料。

5.交易保证金

5.1本项目不收取交易保证金。

6.竞投响应文件的递交

6.1竞投响应文件递交的截止时间：2024年 6 月  4 日 9 时 30 分（北京时间），竞投人应于：2024年 6 月 4 日 9 时00分～ 9 时30分（北京时间）内递交竞投响应文件。

6.2竞投响应文件递交地址：佛山市顺德区公共资源交易中心北滘分中心（北滘镇广教路1号慧聪家电城1座101号），逾期送达或未送达指定地点的竞投响应文件，发包人将不予受理。

6.3出席人员要求：

6.3.1竞投人代表必须是法定代表人（或其授权代理人）和项目负责人，项目负责人可以作为法定代表人的授权代理人，项目负责人必须到场。

6.3.2在竞投截止时间前，竞投人的法定代表人（或其授权代理人）和项目负责人必须到达竞投会议现场签到，并提供本人第二代居民身份证检查核对。由授权代理人（包括项目负责人作为授权代理人时）参与竞投的，需同时提供法定代表人签字或盖私章并加盖单位公章的授权委托书。如果未能提供发包人认可的身份证明文件和授权委托书的，发包人将有权拒绝其竞标。

6.3.3授权委托书中的授权代理人须与递交竞投响应文件的授权代理人为同一人，否则发包人有权不接收竞投响应文件。

7.发布公告

本次竞投公告同时在佛山市顺德区北滘镇政务网（http://www.shunde.gov.cn/sdbjz/tzgg/jyxx/）、广东托信项目管理有限公司网页（http://www.sdtuoxin.com/）发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市顺德区北滘镇政务网发布的为准。

8.其他

8.1 竞投人在竞投截止时间前，应通过佛山市顺德区北滘镇政务网（http://www.shunde.gov.cn/sdbjz/tzgg/jyxx/）、广东托信项目管理有限公司网页（http://www.sdtuoxin.com/）随时查看有关该工程竞投文件的澄清、补充、修改内容。竞投文件的澄清、补充、修改内容不一致时，以最后发出的文件为准。竞投文件的澄清、补充、修改文件一经在上述网站发布，视作已发放给所有竞投人，各竞投人应随时关注项目信息，否则，由此引起的一切后果由竞投人自行承担。

8.2 本次竞投采用的评审办法是合理低价法。

9.联系方式

发包人：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

办公地址：佛山市顺德区北滘镇蓬莱一路2号

联 系 人：黄先生             联系电话：0757-26335914

竞投代理机构：广东托信项目管理有限公司

办公地址：佛山市顺德区大良凤山西路23号新旺力商厦10楼1001室

联 系 人：谭小姐            联系电话：0757-22209033

传    真：0757-22209032     邮政编码：528300

- 第二章  竞投文件

- 第1节  竞投须知及竞投须知前附表

竞投须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计 |
| 2 | 建设地点 | 顺德区北滘镇 |
| 3 | 建设规模 | 北滘镇林头片区出让地块 07-01-07地块已基本完成建设，目前地块周边未有相关配套道路，需对地块周边路网进行建设。该项目位于07-01-07地块西北侧，地铁3号线东南侧，道路面积约4705平方米，总长约320米，道路等级为城市支路，共含3条规划道路，其中南北向主路宽度15米，东西向规划路宽度均为12米。建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、海绵城市等。 |
| 4 | 竞投方式 | 公开竞投 |
| 5 | 质量标准 | 符合国家、省现行有关标准、规范和规程。如果国家、省、地方或有关部门颁发了新的技术标准、规范或规定的，则按最新的文件执行。 |
| 6 | 服务内容 | 初步设计（含协助报审手续、概算编制）、施工图设计（含协助报审手续）、工程施工期间的设计服务、竣工验收服务、协助完成规划报建、施工报建、配合完成交工资料及竣工资料等内容。 |
| 7 | 服务期 | 暂定为 30 天，收到甲方提供的前期资料后30天内完成。 |
| 8 | 资金来源及工程款支付办法 | 工程建设资金：财政资金。 - 工程款支付办法：详见合同 |
| 9 | 竞投人资格要求 | 具体详见本工程竞投公告。 |
| 10 | 踏勘现场 | 发包人不组织踏勘现场活动，竞投人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘。 |
| 11 | 竞投答疑会 | 发包人不组织竞投预备会（答疑会），竞投人若存在竞投疑问，应在竞标截止日3天以前通过电子邮件（发邮件至1282236407@qq.com）或书面传真的方式传真至竞投代理单位（传真电话：0757-22209032）。竞投人传递的电子邮件或书面竞标疑问应列明竞标项目名称。 |
| 12 | 竞投控制价 | - 本项目竞投控制价总价为：¥250000.00元（大写：人民币贰拾伍万元整）。 - 收费标准为：《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号）。 |
| 13 | 竞投报价 | 1、本项目竞投报价采用折率报价方式，竞投折率上下限为：最高折率（即竞投的折率上限）：85%；最低折率（即竞投的折率下限）：70%。竞投人的报价折率必须在此区间范围报价，且竞投折率必须唯一，否则为无效竞投。 2、竞投报价应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作过程中所需人工费、交通费、材料费、管理费、到发包人指定地点进行汇报和技术支持等费用，并承担由于政府主管部门审批、因设计人自身原因而出现的反复修改的工作责任和相关费用，并包括利润、税费及设计人按合同约定应承担的一切可预见和不可预见的风险费等全部费用。 3、结算方式：详见设计合同。 |
| 14 | 交易保证金 | 本项目不设交易保证金。 |
| 15 | 履约保证金 | 本项目不设履约保证金。 |
| 16 | 投标有效期 | 为90日历天。（从竞投响应文件递交截止之日算起） |
| 17 | 竞投响应文件份数及封装 | 1、竞投响应文件份数： （1）资格审查资料：一式一份； （2）报价文件：一式一份。 2、竞投响应文件封装： （1）资格审查资料无须封装； （2）报价文件应装在密封袋内、加贴封条，并在封套封口处加盖竞投人单位公章，在封套上标记“报价文件”字样。具体详见“竞投须知”第20款。 |
| 18 | 竞投响应文件提交地点及截止时间 | 具体详见本工程竞投公告。 |
| 19 | 开标时间及地点 | 具体详见本工程竞投公告。 |
| 20 | 其他说明 | 本项目如有要求提供相关人员证书的，应符合以下条件，否则不予认可： 职称证书：①高级或以上职称证书核发机构为人社部门的，证书应盖有人社部门印章，才予以认可。如职称证书不是由人社部门核发，则应提供该职称证书核发机构（或该机构职称评审委员会）在省级或以上人社部门核准备案的证明资料，或获得职称人员在人社部门职称管理系统中登记的信息网页网址和截图的打印件，否则不予认可。 ②中级或初级职称核发机构应为人社部门或具有职称评审权的用人单位。证书应盖有人社部门或用人单位印章，才予以认可。如为用人单位核发的职称证书，还须提供该用人单位在人社部门的授权文件或核准备案证明，否则不予认可。 ③境外地区注册机构核发的人员职称证书，不予认可。 |

竞 投 须 知

一、总则

1．工程说明

1.1 本竞投项目说明详见本须知前附表第1项至第5项。

1.2 本竞投项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《北滘镇城建和水利工程建设中心小额建设工程及相关的配套服务项目发包管理办法》（等有关法律、法规和规章，通过公开竞投方式选定承包人。

1.3建设规模：详见本须知前附表第3项。

2．服务内容及服务期

2.1 本竞投项目的服务内容详见本须知前附表第6项。

2.2 本竞投项目的服务期详见本须知前附表第7项。

3．资金来源及工程款支付办法

3.1 本竞投项目资金来源详见竞投须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目服务合同项下的合理支付。

3.2本竞投款支付办法详见竞投须知前附表第8项。

4．合格的竞投人

4.1 竞投人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

5．竞投会议

5.1发包人或其委托的竞投代理机构将不召开竞投会议。

6．踏勘现场

6.1发包人不组织踏勘现场活动，竞投人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制竞投响应文件和签署合同所涉及现场的资料，竞投人须自行承担踏勘现场的费用。

6.2 发包人向竞投人提供的有关现场的数据和资料，是发包人现有的能被竞投人利用的资料，发包人对竞投人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3竞投人可为踏勘目的进入发包人的项目现场，但竞投人不得因此使发包人承担有关的责任和蒙受损失。竞投人应承担踏勘现场的责任和风险。

7．竞投答疑会

7.1发包人不组织竞投预备会（答疑会），竞投人若存在竞投疑问，应在竞投截止日3天前通过电子邮件（发邮件至1282236407@qq.com）或书面传真的方式传真至竞投代理单位（传真电话：0757-22209032）。

8．竞投费用

8.1 竞投人应承担其参加本竞投活动自身所发生的费用，如发包人认为需要对竞投人作出一定补偿的除外。

二、竞投文件

9．竞投文件的组成

9.1 竞投文件包括下列内容：

第1节  竞投须知前附表及竞投须知

第2节  合同条款

第3节  竞投响应文件格式

9.2 除9.1内容外，在规定时间内发包人以书面形式发出的对竞投文件的澄清或修改内容，均为竞投文件的组成部分，对发包人和竞投人起约束作用。

10．竞投文件的澄清、修改或补充

10.1竞投人若对竞投文件有任何疑问，应于竞投截止日期前3日以书面形式向发包人提出澄清要求，以电子邮件的方式发至竞投代理单位；无论是发包人根据需要主动对竞投文件进行必要的澄清，或是根据竞投人的要求对竞投文件做澄清，发包人都将于投标截止时间2日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有竞投人发送。

10.2当竞投文件、竞投文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

11.为使竞投人在编制竞投响应文件时有充分的时间对竞投文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如有必要，发包人将酌情延长提交竞投响应文件的截止时间，具体时间将在竞投文件的修改、补充通知中予以明确。

三、竞投响应文件的编制

12．竞投响应文件的语言及度量衡单位

12.1 竞投响应文件和与竞投有关的所有文件均应使用中文。

12.2 除工程规范另有规定外，竞投响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13．竞投人需按本须知第4节的要求编制竞投响应文件。

14．竞投响应文件的组成

14.1竞投响应文件内容 (格式见第二章第4节）。

一、报价文件：

（1）诚信投标承诺书

（2）竞投函

（3）履约承诺书

二、资格审查资料

（1）资格审查强制性条件资料

（2）企业信誉状况

（3）法定代表人身份证明书

（4）授权委托书

15．竞投报价

15.1竞投人应根据本竞投文件规定的工作内容和计划工作量自行测算工程设计费用并按第4节中的要求进行报价。

15.2发包人设有竞投控制价的，竞投人的竞投报价不得超过竞投控制价，竞投控制价及其计算方法在竞投人须知前附表中载明。

15.3竞投报价方式见竞投人须知前附表，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.4竞投人的竞投报价，应是完成竞投范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

15.5竞投人可先到工地踏勘以充分了解工程场地和相关的周边环境情况以及任何其他足以影响竞投报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或服务周期延长申请将不被批准。

16．竞投货币

16.1 本工程竞投报价采用的币种为人民币。

17．投标有效期

17.1 投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞投文件要求的竞投响应文件均保持有效。

17.2 在特殊情况下，发包人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向竞投人提出延长投标有效期的要求，对此要求竞投人须以书面形式予以答复。竞投人可以拒绝发包人这种要求。同意延长投标有效期的竞投人既不能要求也不允许修改其竞投响应文件。

18.交易保证金（本项目不要求提交交易保证金）

18.1竞投人在递交竞投响应文件的同时，应按竞投人须知前附表规定的金额、担保形式和第4节“竞投响应文件格式”规定的格式递交交易保证金，并作为其竞投响应文件的组成部分。

（1）竞投人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交交易保证金。

（2）竞投人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交交易保证金。

18.2 竞投人不按本章第18.1项要求提交交易保证金的，竞投代理将否决其竞投。

18.3 交易保证金的有效期与退还

（1）交易保证金在竞投响应文件有效期内保持有效；

（2）发包人应当在确定中标候选人后，退回中标候选人以外的竞投人；

（3）中标人的交易保证金自动转换为履约保证金（本项目不适用）。

18.4 有下列情形之一的，交易保证金将不予退还：

（1）竞投截止后竞投人撤销其竞投响应文件的；

（2）中标人无正当理由不与发包人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向发包人提出附加条件的；

（4）中标人不按照竞投文件要求提交履约保证金的。

19．竞投响应文件的份数和签署

19.1 竞投人应按本须知前附表规定的份数提交竞投响应文件。

19.2 竞投响应文件（包括资格审查资料、报价文件）的须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

19.3竞投文件提供的竞投响应文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由竞投人的法定代表人或其授权代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）并加盖竞投人公章（不得使用其他代章）。

19.4 除竞投人对错误处须修改外，全套竞投响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞投人加盖竞投人的印章或由竞投响应文件签字人签字或盖章。

四、竞投资料的提交

20．竞投资料的装订、密封和标记

20.1竞投响应文件应装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。如竞投响应文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。

20.2资格审查资料无须封装；报价文件应装在密封袋内,密封袋的封口处应加盖竞投人公章，并在密封袋上注明：

（1）发包人名称：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心；

（2）竞投人名称：                        ；

（3）佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计（报价文件）

（4）        年    月    日   时   分开标，此时间以前不得开封。

20.3 如果竞投响应文件没有按规定装订和加写标记及密封，发包人将拒收或者告知竞投人，发包人将不承担竞投响应文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的竞投响应文件将予以拒绝，并退还给竞投人。

21．竞投响应文件的提交

21.1 竞投人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交竞投响应文件。

22．竞投响应文件提交的截止时间

22.1 竞投响应文件的截止时间见本须知前附表规定。

22.2 发包人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交竞投响应文件的截止时间。在此情况下，竞投人的所有权利和义务以及竞投人受制约的截止时间，均以延长后新的竞投截止时间为准。

23．迟交的竞投响应文件

23.1 发包人在本须知规定的竞投截止时间以后收到的竞投响应文件，将不予开启。

24．竞投响应文件的补充、修改与撤回

24.1 竞投人在提交竞投响应文件以后，在规定的竞投截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的竞投响应文件，并以书面形式通知发包人。补充、修改的内容为竞投响应文件的组成部分。在竞投截止时间之后，竞投人不得补充、修改竞投响应文件。

24.2 竞投人对竞投响应文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在竞投响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

五、开标

25. 发包人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标。

26. 按规定提交合格的撤回通知的竞投响应文件不予开封。

27. 开标程序

27.1宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

27.2公布在竞投截止时间前递交竞投响应文件的竞投人名称；

27.3发包人代表（或竞投代理机构）随即在现场按竞投文件的规定对竞投人的资格进行审查。

27.4 发包人代表（或竞投代理机构）现场公布资格审查结果。不通过现场资格审查的竞投人不得参与本次竞投的后续开标程序，并当场原封退还其报价文件。

27.5由竞投人代表检查通过资格审查的报价文件密封情况，并当场宣布密封情况；

27.6 发包人代表（或竞投代理机构）公布本项目竞投上限价、下限价等，随后当众开启符合要求的报价文件，并公布竞投人名称、份数、竞投报价等相关内容，并记录在案；

27.7 发包人代表确定中选人。各有效竞投人的竞投报价由低到高排序，确定报价最低的单位为中选人；如最低报价单位多于一家，则采用抽签方式在最低报价单位中随机抽选一家单位作为中选人。

27.8竞投人代表确认开标结果。竞投人对开标结果有异议的，应当现场提出，否则，视为确认开标结果。

27.9 开标结束。

28．关于资格审查文件的审查

28.1 竞投人提交的资格审查文件有下列情况之一的，为无效响应，将不能获得竞投资格：

（1）竞投人不符合竞投文件规定的资格条件的；

（2）资料不齐全或不符合规定的；

（3）未按竞投响应文件格式规定要求签字或盖章；

（4）未按照规定的格式填写，出现更改和关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（5）竞投人递交两份或多份内容不同的资格审查文件；

（6）竞投人相互串通竞投；

（7）附有发包人不能接受的条件；

（8）出现相关招标投标法律法规规章中规定的属于废标的其它情况。

注：参与竞投人有下列情形之一的，经发包人、代理机构查实，视作串通竞投，并纳入失信名单处理：

- （1）不同竞投单位的竞投文件内容存在非正常一致的；

- （2）不同竞投单位的竞投文件错漏之处一致的；

（3）不同投标单位的竞投报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同竞投单位的竞投文件相互混装的；

（5）不同竞投单位委托同一人参与竞投的。

28.2资格审查文件细微偏差是指资格审查文件在实质上响应竞投文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞投人造成不公平的结果。细微偏差不影响资格审查文件的有效性。

28.3资格审查文件的澄清

28.3.1为有助于资格审查文件的审查、评价和比较，竞投代理可以书面形式要求竞投人对资格审查文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，竞投人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出资格审查文件的范围或改变资格审查文件的实质性内容。

- 29.关于报价文件的审查

29.1竞投人提交的报价文件有下列情况之一的，为无效响应：

（1）竞投报价高于竞投折率上限或低于竞投折率下限；

（2）未按竞投响应文件格式规定要求签字或盖章；

（3）未按照规定的格式填写，出现更改和关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（4）竞投人在一份报价文件中对同一竞投项目出现两个或多个报价；

（5）附有发包人不能接受的条件；

（6）出现相关招标投标法律法规规章中规定的属于废标的其它情况。

- 29.2算术错误修正

竞投代理将对确定为实质上响应竞投文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的折率和用文字表示的折率不一致时，应以文字表示的折率为准；

（2） 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞投响应文件的竞投报价，竞投人同意后，调整后的竞投报价对竞投人起约束作用。如果竞投人不接受修正后的报价，则其竞投将被拒绝。

30．评审办法

30.1本项目评审办法采用合理低价法。

30.2竞投代理现场宣读审查合格的单位为有效的竞投人。

30.3各有效竞投人的竞投报价由低到高排序，确定报价最低的单位为中选人；如最低报价单位多于一家，则采用抽签方式在最低报价单位中随机抽选一家单位作为中选人。

31.评标结果公示

31.1 评标结果得出后，将在佛山市顺德区北滘镇政务网、广东托信项目管理有限公司网页公示，公示期不少于2个工作日。

31.2 公示期间，无任何单位或个人以书面形式提出异议的，发包人对中选通知书予以确认，并由竞投代理机构向中选人发出中选通知书。

31.3 公示期间，若有利害关系单位或个人对中选结果提出书面异议或投诉的，由发包人的招标领导小组牵头组织调查处理。所提出的异议或投诉对中选结果不构成实质性影响的，调查处理工作原则上不应妨碍竞投工作推进；否则，应暂停竞投程序，经调查核实导致中选结果发生改变的，应重新按照规定程序公示中选结果。

31.4 经开标定标后，中选单位无正当理由放弃中选资格的，发包人没收其竞投保证金（如有），给发包人造成的损失超过竞投保证金金数额的，对超过部分可以要求赔偿。同时，项目所在镇行业主管部门可将其不良行为记入信誉档案，并根据情节的轻重，取消其半年至3年内参加项目所在镇、村两级依据相关规定进行招标的项目的竞投资格。并将相关情况如实上报区、镇国土城建和水利局。

32.重新竞投

有下列情形之一的，发包人将重新组织竞投：

（1）竞投截止时间止，递交竞投响应文件的竞投人为0个的；

（2）通过资格审查或符合报价规定的竞投人为0个的；

（3）经竞投代理评审后否决所有竞投的。

六、合同的授予

33．中选通知书

33.1中选人凭本单位出具的授权委托书到竞投代理机构处领取中选通知书，否则按中选人放弃中选资格。

34．合同授予标准

34.1本项目的服务合同将授予本项目的中选人。

35．合同协议书的签订

35.1发包人将于中选通知书发出之日起30日内，按照竞投文件和中选人的竞投响应文件与中选人订立书面服务合同。如中选人无正当理由不与发包人订立合同，发包人可以视为中选人自动放弃中选，发包人将废除授标，中选人还应当对给发包人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。发包人和中选人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2 中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让（转包）给他人。

35.3（本项目不适用）在签订合同后，中选人应按竞投人须知前附表第15项规定的金额、形式和竞投文件第2节“合同条款”规定的格式向发包人提交履约保证金。

35.4（本项目不适用）中选人不能按规定向发包人提交履约保证金的，视为放弃中标，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对发包人的损失承担赔偿责任。

七、其它

36.竞投单位弄虚作假骗取中选，给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

37.如在合同期内，中选单位自行停止合约或违反合同有关规定的，纳入履约评价体系处理。

38.其他要求具体详见服务合同条款。

- 第2节  合同条款

建设工程设计合同

工程名称：佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计

发包人： 佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

设计人：

签订地点：     佛山市顺德区北滘镇

签订日期：        年        月        日

第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下工程项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计。

2.工程内容及规模：北滘镇林头片区出让地块 07-01-07地块已基本完成建设，目前地块周边未有相关配套道路，需对地块周边路网进行建设。该项目位于07-01-07地块西北侧，地铁3号线东南侧，道路面积约4705平方米，总长约320米，道路等级为城市支路，共含3条规划道路，其中南北向主路宽度15米，东西向规划路宽度均为12米。建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、海绵城市等。

3.工程投资估算：                                      。

二、工程设计范围、阶段

1.工程设计范围：初步设计（含协助报审手续、概算编制）、施工图设计（含协助报审手续）、工程施工期间的设计服务、竣工验收服务、协助完成规划报建、施工报建、配合完成交工资料及竣工资料等内容。

2.工程设计阶段：初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段及后续其它配合阶段。

3.服务期限：暂定为 30 天，收到甲方提供的前期资料后30天内完成。

三、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

四、签约合同价

1.本合同暂定价为¥      元（大写：人民币       ），中选折率为：      %（大写：百分之           ），计算方式如下：本合同暂定价= 竞投控制价×中选折率。

上述金额为暂定价，实际结算的合同金额以实际招标控制价为基数计算。

- 2.合同价格形式：固定折率包干。

- 3.合同价应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作过程中所需人工费、交通费、材料费、管理费、到发包人指定地点进行汇报和技术支持等费用，并承担由于政府主管部门审批、因设计人自身原因而出现的反复修改的工作责任和相关费用，并包括利润、税费及设计人按合同约定应承担的一切可预见和不可预见的风险费等全部费用。

五、设计人项目负责人

姓名：            ，执业资格及等级：            ，注册证书号：            ，

联系电话：            。

六、合同文件构成

1.合同协议书；

2.专用合同条款；

3.通用合同条款；

4.中标通知书（如有）或委托书；

5.投标函及其附录（如有）；

6.技术标准；

7.发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

8.其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、合同订立

1.本合同自双方法定代表人签字（或盖印章）且盖单位公章之日起生效。

2.本合同一式 肆 份，发包人执 贰 份，设计人执 贰 份，具有同等法律效力。

发包人：（盖章）佛山市顺德区北滘镇　　   设计人：（盖章）

城建和水利工程建设中心

法定代表人：                            法定代表人：

经办人：　　                            经办人：

开户银行：

银行账号：

邮政编码：

联系电话：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接采用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）第二部分通用合同条款内容。此略。

第三部分 专用合同条款

2.发包人

2.2发包人代表

姓名：            ；联系电话：            ；

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3.设计人

3.1设计人一般义务

3.1.1设计人    （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3设计人其他义务：            。

3.2项目负责人

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。未经发包人书面同意，设计人擅自更换项目负责人的，每次扣减合同价款的5%，累计出现3次及以上的，发包人有权终止合同。

3.2.3设计人应在收到发包人书面更换通知后 5 天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，扣减合同价款的10%，且发包人有权终止合同。

3.3设计人人员

3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，每次扣减合同价款的5%，累计出现2次及以上的，发包人有权终止合同。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：           。

5.1.2.2工程设计适用的技术标准：按国家相关规范和标准执行。

6.工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

工程设计进度计划提交的时间：收到发包人提供的工程设计资料后5天内。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误的，按通用合同条款约定相应延长设计周期，由此增加的费用及工作量发包人无需另行承担及支付。

6.4暂停设计

因发包人原因、其他原因引起的暂停设计及暂停设计后复工所增加的费用及工作量，发包人不予另行承担及支付。

7.工程设计文件交付

工程设计文件交付时间：收到发包人提供的工程设计资料后    天内。工程设计文件名称、格式、份数：                              。

8.工程设计文件审查

8.1发包人不同意工程设计文件的，设计人应在收到发包人通知后7天内对工程设计文件进行修改并重新报送发包人审查。

8.3工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。设计人应在7天内按政府有关部门的审查意见完成工程设计文件修改。

9.施工现场配合服务

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无  。

9.2设计人应当根据发包人要求为发包人提供施工现场配合服务，服务时限不限，且无需另行支付服务费用。

10.合同价款与支付

10.1支付方式

（1）设计人向发包人提交全部设计成果文件，并经发包人审查同意后30个工作日内，发包人向设计人支付合同暂定价的80%；

（2）工程竣工验收合格后30天内，按最终结算价支付设计人剩余价款。

（3）发包人付款前，设计人应向发包人提供付款申请和等额有效的合法发票，否则发包人有权迟延支付。

（4）设计人应理解政府部门付款的相关程序，因发包人使用的是财政资金，前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致发包人逾期付款的，发包人不承担逾期付款违约责任。

10.2 合同价格形式

（3）其他价格形式：本合同按照设计费固定折率包干，中选折率不因工程项目规模、

国家政策调整或法规、标准、市场因素、设计变更及工期延长等的变化而进行调整。

合同价包含发包人要求设计人完成的与设计任务有关的费用(含差旅费、调研费、专家评审费、设计配合费等其他完成项目设计任务的必要费用)，发包人不再支付设计人除合同价之外的费用。

13.知识产权

13.1发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属于发包人。

13.2设计人为实施工程所编制文件的著作权归属于发包人。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人无需向设计人支付任何费用；设计人已开始设计工作的，发包人根据设计人的实际设计进度计付设计费，除此外发包人无需向设计人支付其他任何费用。

14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：不计违约金，不计逾期利息。

14.2设计人违约责任

14.2.1设计人应自身原因要求终止或解除合同，设计人应向发包人支付合同金额10%的违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，发包人仍有权向设计人追偿。

14.2.2设计人逾期开始设计工作或逾期交付工程设计文件以及修改后的工程设计文件的违约金：每逾期一日，支付合同金额0.05%的违约金。违约金可在设计服务费中直接扣除，逾期超过30日，发包人有权解除本合同并要求设计人一次性承担设计服务费10%的违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，发包人仍有权向设计人追偿。

14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限为合同金额的100%。

14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包，发包人有权解除合同并要求设计人承担合同金额10%的违约责任并赔偿由此造成的损失。

14.2.5设计人须确保所提供的所有资料或成果具备完整知识产权或拥有合法知识产权，不存在侵犯任何第三方的合法权益。如因违反本条约定而引起法律纠纷或行政处分，一切责任由设计人承担。由此对发包人造成不良影响或经济损失的，设计人应先积极消除对发包人的不良影响，并承担全额的经济赔偿。

14.2.6设计人为发包人提供本合同设计成果的一切知识产权归发包人所有，设计人移交发包人后，未经发包人书面同意，不得擅自使用。且设计人不得以发包人名义对外开展任何营业性或商务活动，一经发现，发包人有权立即解除合同并要求设计人承担合同金额10%的违约金并赔偿由此造成的损失。

14.2.7如因设计人违约导致发包人因此主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、财产保全担保费、律师费等）均由设计人承担。

17.争议解决

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，发包人和设计人应向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 第3节 竞投响应文件格式

佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计

报价文件

竞投人：                     （盖单位公章）

年    月     日

目  录

- 一、诚信投标承诺书

- 二、竞投函

- 三、履约承诺书

一、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

- 一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计项目的竞投。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成分。

三、本单位近三年（自竞投公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约、重大工程质量问题以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯发包人或其他竞投人的正当权益。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受发包人及行业行政主管部门按照有关规定进行的处理（处罚）。

竞投人：                             （盖公章）

法定代表人：                            （签字）

年      月    日

- 二、竞投函

竞  投  函

致：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

1．我方已仔细研究了佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计竞投文件的全部内容，愿意以（大写）百分之          （小写）       % 的竞投折率，按合同约定及竞投文件等有关规定提供服务。我方完全理解并接受竞投文件中所规定的服务费用的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（竞投响应文件截止之日起90天）内不修改、撤销竞投响应文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的竞投文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本竞投响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞投人：                                                 （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

邮政编码：               电话：                传真：

日期：          年       月       日

三、履约承诺书

履约承诺书

致：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

我单位在佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计竞投活动中，如有幸中选，在此郑重承诺：

1、我单位将严格按照在竞投响应文件中填报的人员数量和资历，在收到中选通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织人员完成本工程设计任务，并根据项目的实际需要增派相关人员。

2、我单位承诺，在项目的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。设计质量标准绝不低于竞投文件要求。

3、我单位完全响应和遵守竞投文件及合同中规定的工程设计收费结算及支付办法。

4、我单位承诺，在工程设计过程中，一定遵照竞投响应文件中的承诺，精心设计，确保工程设计质量满足相关规定和要求，并按业主要求的服务周期完成工作。

5、我单位承诺，在工程实施过程中，如因本企业设计责任造成重大质量事故或重大安全事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，则发包人有权取消我单位中选的资格或解除设计合同，并有权要求我单位承担相应的经济、法律责任。

竞投人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月    日

佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计

资格审查资料

竞投人：                     （盖单位公章）

年    月     日

目  录

- 一、资格审查强制性条件资料

- 二、企业信誉状况声明

- 三、法定代表人身份证明书

- 四、授权委托书

- 一、资格审查强制性条件资料

- 资格审查强制性条件资料（企业）

| 序号 | 项目内容 | 合格条件标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期； |
| 2 | 企业资质 | 竞投人具备行政主管部门颁发的以下其中一项资质，且资质证书应在有效期内： （1）工程设计综合甲级资质； （2）工程设计市政行业乙级或以上资质； （3）工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级或以上资质； （4）工程设计市政行业（道路工程）专业丙级或以上资质。3 |
| 4广东中介超市备案需在广东省网上中介服务超市备案。 | 企业信誉 | 提交企业信誉状况声明。 |
| 5 | 项目业绩 | 竞投人自2021年1月1日起至竞投响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准）承担至少1项市政道路项目设计业绩。 |
| 6 | 竞投人代表 | 竞投人法定代表人或其授权代理人： - 法定代表人提供有效的身份证明书及身份证复印件； - 授权代理人提供有效的授权委托书及身份证复印件。 |

注：1、本表后须提供企业的营业执照、企业资质、广东省网上中介服务超市备案相关证明材料、业绩相关证明材料（要求详见竞投公告）复印件并加盖竞投人公章。

2、提供的资料必须清晰、明辨，否则竞投人须自行承担后果。

3、有关竞投人信誉状况的声明，须提交原件并加盖竞投人公章。竞投人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为竞投代理的评标参考，但不作为最终评审依据。竞投代理及发包人有权就竞投人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其竞投，同时竞投人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4、如竞投人提供了虚假的证明材料，一经查实，发包人将依法追究相应的责任。

资格审查强制性条件资料（人员）

| 岗位 | 合格条件标准 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1.对拟派项目负责人的资格要求：1 人，须具有市政相关专业中级或以上职称。 2.需提供竞投人近期（扣除发布竞投公告当月往前顺推6月，即2023年11月至2024年4月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。 |
| 项目团队其他人员 | 竞投人须提供项目团队的组织架构图及相关人员资料。 |

注：1、本表后须提供拟派项目负责人相关证明文件（包括身份证、职称证书、社保证明）复印件并加盖竞投人公章。

2、项目团队其他人员信息请填报在《项目团队其他人员配备情况表》中，并按要求后附相关资料。

3、提供的资料必须清晰、明辨，否则竞投人须自行承担后果。

4、如竞投人提供了虚假的证明材料，一经查实，发包人将依法追究相应的责任。

项目团队其他人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 执业或职业资格证明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 执业资格 | 职称 |  |

注：1、表后须附上项目团队的组织架构图。

2、表后须附上述人员相关证明文件（包括身份证、职称证书（如有）、执业资格证书（如有））的复印件并加盖竞投人公章。

3、提供的资料必须清晰、明辨，否则竞投人须自行承担后果。

4、如竞投人提供了虚假的证明材料，一经查实，发包人将依法追究相应的责任。

二、企业信誉状况声明

企业信誉状况声明

致：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：

一、本单位近三年（自竞投公告发布之日上溯）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约的情况。

二、本单位没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

三、本单位未被佛山市中级法院列为失信被执行人。

四、本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。

五、本单位未因安全生产责任问题被应急管理部门、行业行政主管部门限制参加投标。

本单位不会向发包人、竞投代理故意隐瞒上述情况的相关信息。

竞投人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：       年   月   日

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

竞投人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                           （竞投人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞投人：               （盖单位章）

日期：       年     月     日

附：本证明书后附法定代表人的第二代身份证（正、反面）复印件并加盖单位章。

四、授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （竞投人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。该代理人为我单位参加佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计项目竞投的直接责任人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改佛山市顺德区北滘镇 07-01-07 地块西北侧道路建设工程--设计竞投响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

竞投人：                   （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

代理人联系电话：

日期：      年     月     日

注：1、竞投人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知竞投人，否则由此引起的一切后果由竞投申请人承担。

2、本授权委托书后必须附上被授权人的第二代身份证（正、反面）复印件并加盖单位章。